ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΗΣ ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και την φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής , τις αρχές του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, τις προτάσεις των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, τα εγκεκριμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) & Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) , καθώς και τα ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα του Κράτους.

Εντός του έτους 2021 ολοκληρώθηκαν 47 έργα που συμπεριλαμβανόταν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021, δημοπρατήθηκαν 15 έργα του Δήμου Τρικκαίων και 3 έργα με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Τρικκαίων και άλλους κυρίους των ’Εργων (ΠΑΔΥΘ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Δήμος Αντιπάρου) φορείς με τους οποίους ο Δήμος Τρικκαίων έχει συνάψει προγραμματικές συμβάσεις, συντάχθηκαν 35 μελέτες, υποβλήθηκαν 6  προτάσεις για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» οι οποίες εκκρεμούν , και εντάχθηκαν 12 έργα στο ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στο πρόγραμμα «ΦΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» .Παράλληλα συμβασιοποιήθηκαν έργα συντηρήσεων, ασφαλτοστρώσεων και αναπλάσεων από Δημοτικούς πόρους.

Για το έτος 2022 προτείνεται να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 84 έργα και μελέτες από τα οποία τα 62 είναι συνεχιζόμενα (εντάχθηκαν, συμβασιοποιήθηκαν ή δημοπρατήθηκαν εντός του 2021 τα περισσότερα) και τα υπόλοιπα  είναι νέα έργα, τα οποία θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών του Δήμου, στους τομείς των αναπλάσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφαλούς κυκλοφορίας  & της αναβάθμισης υποδομών.

Ακολουθεί αναλυτικά το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022

| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 ANA Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
| A/A | K.A. | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ. | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022 |
| 1 | 30-7322.1008 | Αστικές αναπλάσεις Δ.Τρικκαίων 2018-2019 | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 4.981,08 |
| 2 | 30-7326.1086 | Δημιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής και αθλοπαιδιών στην δασική περιοχή του παρεκκλησίου Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στον οικισμό Καλονερίου της ΤΚ Μεγάρχης | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 17.187,08 |
| 3 | 63-7341.0017 | Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ.Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού Υποέργο 1: Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ μελέτη για το έργο με τίτλο: Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού | ΕΣΠΑ | 96.968,00 |
| 4 | 64-7341.0018 | Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ.Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού Υποέργο 2: Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού | ΕΣΠΑ | 1.612.531,20 |
| 5 | 64-7341.0019 | Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ.Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού Υποέργο 3: Ενέργειες προβολής και προώθησης | ΕΣΠΑ | 9.474,22 |
| 6 | 64-7341.0022 | Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις | ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"" | 83.807,89 |
| 7 | 30-7321.0001 | Συντήρηση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου | Πράσινο Ταμείο | 75.733,69 |
| 8 | 64-7326.0002 | Επισκευή του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Τρικκαίων, Νομού Τρικάλων | ΓΓΑ | 231.340,72 |
| 9 | 64-7326.0001 | Βελτίωση πρόσβασης σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Τρικκαίων | Π.Α.Α. | 27.843,05 |
| 10 | 64-7326.0005 | Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι Δήμου Τρικκαίων | ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ | 49.663,26 |
| 11 | 64-7326.0004 | Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι | ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ | 15.243,55 |
| 12 | 64-7326.0008 | Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι | ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ | 323.353,30 |
| 13 | 64-7326.0007 | Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων υδάτων στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι | ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ | 25.606,68 |
| 14 | 64-7326.0006 | Επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό των ΡΟΜΑ στο Κηπάκι | ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ | 93.000,00 |
| 15 | 64-7326.0010 | Βελτίωση αγροτκής οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ'' | 157.070,48 |
| 16 | 64-7326.0015 | Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων Υποέργο 1: Αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων και μετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 358.375,96 |
| 17 | 64-7326.0012 | Επέκταση περιπατητικού διαδρόμου στο Αθλητικό Πάρκο Σωτήρας | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 125.700,00 |
| 18 | 64-7331.0001 | Ανακατασκευή δημοτικού κτιρίου Παιδικού Σταθμού Μ.Καλυβίων | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 135.957,43 |
| 19 | 64-7321.0002 | Επισκευή και συντήρηση πισίνας και κτηρίων στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου Τρικάλων | 404.992,58€ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 35.169,05 ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 440.161,63 |
| 20 | 64-7321.0003 | Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κλειστό Γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου του Δήμου Τρικκαίων | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 738.976,86 |
| 21 | 64-7321.0008 | Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου ''Αρχοντικό Κυρνάσιου '' στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε ''Σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών'' Υποέργο 1:Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου ''Αρχοντικό Κυρνάσιου '' στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε ''Σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών'' | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 295.471,44 |
| 22 | 30-7326.1149 | Διαμόρφωση χώρων - βελτίωση προσβασιμότητας κοιμητηρίου Κοινότητας Σπαθάδων | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 7.250,00 |
| 23 | 30-7326.0001 | Ίδρυση δύο νέων Βρεφικών Σταθμών στο Δήμο Τρικκαίων | 75.000,00 (ΕΕΤΑΑ) και 25.000,00 ΣΑΤΑ 2022 | 100.000,00 |
| 24 | 30-7326.0002 | Συντηρήσεις αρδευτικού δικτύου και αστικές αναπλάσεις Κοινότητας Αγρελιάς | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 72.906,30 |
| 25 | 30-7326.1146 | Πλακόστρωση αύλειου χώρου έμπροσθεν δημοτικού κτιρίου της Κοινότητας Κεφαλοβρύσου | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 20.000,00 |
| 26 | 30-7324.0007 | Πεζοδρόμηση – πλακοστρώσεις έμπροσθεν δημοτικού σχολείου Κοινότητας Μεγάλου Κεφαλοβρύσου | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 12.250,00 |
| 27 | 30-7322.1012 | Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Πατουλιάς | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 10.000,00 |
| 28 | 30-7326.0005 | Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού χώρου αναψυχής & αθλοπαιδιών στη Σωτήρα | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 26.500,00 |
| 29 | 64-7321.0005 | Εργασίες εναρμόνισης λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Τρικκαίων σην κείμενη νομοθεσία | ΥΠ.ΕΣ. | 231.565,87 |
| 30 | 64 -7321.0006 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητηρίου Τρικάλων Υποέργο 1:Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητηρίου Τρικάλων | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 197.215,81 |
| 31 | 64-7321.0009 | Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Λυκείου Τρικάλων Υποέργο 1: Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Λυκείου Τρικάλων | ΕΣΠΑ | 497.815,16 |
| 32 | 64-7321.0010 | Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Γυμνασίου Τρικάλων Υποέργο 1: Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Γυμνασίου Τρικάλων | ΕΣΠΑ | 507.461,18 |
| 33 | 64-7321.0012 | Ψηφιακό - Διαδραστικό Ασκληπιείο Κόζιακα | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ'' | 641.000,00 |
| 34 | 64-7322.0002 | Ανάπλαση κεντρικής πλατείας & πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 1.646.018,47 |
| 35 | 64-7323.0001 | Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση ΝότιαςΕισόδου της πόλης των Τρικάλων Υποέργο 1:Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου της πόλης των Τρικάλων | 666.264,90 ΕΣΠΑ 2014-2020 & 5.916,70 ΣΑΤΑ | 672.181,60 |
| 36 | 64-7323.0002 | Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση ΝότιαςΕισόδου της πόλης των Τρικάλων Υποέργο 2: Μετατόπιση - Παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 16.720,74 |
| 37 | 64-7324.0003 | Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων Υποέργο 1: Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων | ΕΣΠΑ 2014-2020 & ΣΑΤΑ (631.039,03 ΑΠΟΕΣΠΑ 204-2020) & 31617,27 ΑΠΌ ΣΑΤΑ) | 662.656,30 |
| 38 | 64-7324.0004 | Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων Υποέργο 2:Μεταφορά δικτύων Κοινής Ωφέλειας | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 50.941,03 |
| 39 | 64-7326.0017 | Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλεως Υποέργο 1: Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλεως | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 1.433.128,45 |
| 40 | 64-7326.0018 | Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλεως Υποέργο 2:Μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 6.998,41 |
| 41 | 64-7326.0019 | Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλεως Υποέργο 3: Μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 9.999,99 |
| 42 | 30-7324.0011 | Ανάπλαση – ενοποίηση ποδηλατοδρόμου – πεζοδρομίου Βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων (οδός Παλαιολόγου – Κονδύλη) με το κέντρο | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 552.345,55 |
| 43 | 64-7326.0020 | Αντιπλημμυρική προστασία – Υποέργο 1 Καθαρισμός κοίτης στον Ληθαίο Ποταμό | ΠΔΕ | 4.332,65 |
| 44 | 64-7326.0021 | Αντιπλημμυρική προστασία – Υποέργο 2 Καθαρισμός κοίτης στον Αγιαμονιώτη Ποταμό | ΠΔΕ | 257.561,65 |
| 45 | 64-7326.0023 | Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 300.360,76 |
| 46 | 64-7326.0024 | Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 206.521,00 |
| 47 | 64-7326.0025 | Δημιουργία εκτετεμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων Υποέργο 1: Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 734.301,39 |
| 48 | 64-7326.0026 | Δημιουργία εκτετεμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων Υποέργο 2: Μετατόπιση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 15.120,08 |
| 49 | 64-7326.0027 | Δημιουργία εκτετεμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων Υποέργο 3: Μετατόπιση δικτύων ΟΤΕ | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 6.355,33 |
| 50 | 30--7323.0009 | Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Κοινότητας Πλατάνου | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 10.000,00 |
| 51 | 64-7321.0016 | Εσωτερική διαμόρφωση ισογείου κτιρίου πρώην Νομαρχίας | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 70.000,00 |
| 52 | 64-7321.0017 | Κατασκευή στέγης Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 70.000,00 |
| 53 | 64-7321.0018 | Κατασκευή στέγης Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | 13.000,00 |
| 54 | 30-7324.0012 | Πλακοστρώσεις Παλαιοπύργου 2021 | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 88.000,00 |
| 55 | 30-7322.0004 | Αστικές αναπλάσεις Δ.Τρικκαίων 2021-2022 | Προυπολογισμός έργου 300.000,00€ από τα οποία 100.000,00 € ΣΑΤΑ (2021) & 200.000€ ΣΑΤΑ 2022 | 300.000,00 |
| 56 | 30-7323.0001 | Ασφαλτοστρώσεις Δ.Τρικκαίων 2021-2022 | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 99.811,47 |
| 57 | 30-7323.0002 | Ασφαλτοστρώσεις Α΄ & Β΄ Τομέα 2021 - 2022 | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 104.221,95 |
| 58 | 30-7326.1168 | Αστικές Συντηρήσεις - Βελτιώσεις στις ΔΕ Τρικκαίων & Εστιαιώτιδας | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 74.400,00 |
| 59 | 30-7326.1169 | Αστικές Συντηρήσεις - Βελτιώσεις στην ΔΕ Καλλιδένδρου | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 69.000,00 |
| 60 | 30-7326.1170 | Αστικές Συντηρήσεις - Βελτιώσεις στην ΔΕ Κόζιακα | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 54.550,00 |
| 61 | 30-7323.1024 | Συντήρηση - Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στην ΔΕ Μεγ. Καλυβίων | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 45.000,00 |
| 62 | 30-7326.1171 | Συντήρηση - Βελτίωση εσωτερικού δικτύου & αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Αγρελιάς | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 50.000,00 |
| 63 | 30-7326.1172 | Συντήρηση - Βελτίωση εσωτερικού δικτύου & αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΔΕ Παληοκάστρου | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 36.162,24 |
| 64 | 30-7326.1173 | Αστικές Συντηρήσεις - Βελτιώσεις στην ΔΕ Παραληθαίων | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 51.750,00 |
| 65 | 30-7326.1174 | Αστικές Συντηρήσεις - Βελτιώσεις στην ΔΕ Φαλώρειας | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 68.500,00 |
| 66 | 30-7326.1175 | Επισκευές - Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 73.500,00 |
| 67 | 30-7322.1015 | Ολοκλήρωση ανάπλασης κεντρικής πλατείας στην ΤΚ Πατουλιάς | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 15.000,00 |
| 68 | 30-7326.1177 | Επισκευή στέγης δημοτικού κτιρίου ΚΑΠΗ στην ΤΚ Ράξας | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 11.500,00 |
| 69 | 30-7326.1178 | Δημιουργία εσωτερικών χώρων υγιεινής (WC) στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 16.500,00 |
| 70 | 64-7321.0011 | Κατασκευή επέκτασης διδακτηρίου 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ'' | 1.594.800,00 |
| 71 | 64-7321.0013 | Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λυκείου Βαλτινού Υποέργο 1: Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λυκείου Βαλτινού | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 857.772,00 |
| 72 | 64-7321.0014 | Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Τρικάλων Υποέργο 1: Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Τρικάλων | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 1.462.847,20 |
| 73 | 64-7321.0015 | Κατασκευή 20ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ'' | 695.000,00 |
| 74 | 64-7411.0011 | Οριστική μελέτη αρχιτεκτονική και στατική για το έργο με τίτλο: Επανάχρηση δημοτικού κτιρίου (πρώην Νομαρχία) Δ. Τρικκαίων | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ'' | 620.000,00 |
| 75 | 30-7412.1010 | Μελέτη οριοθέτησης Αγιαμονιώτη Ποταμού (Περιοχή από Μύλο Ματσόπουλου έως και το ύψος του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής) στα Τρίκαλα | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 37.200,00 |
| 76 | 64-7326.0022 | Ψηφιακό Ασκληπιείο - Πάρκο Ασκληπιού Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού οικοδομικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και η σύνδεση αυτού με τις υφιστάμενες τεχνικές υποδομές λειτουργίας του ''Ψηφιακού Ασκληπιείου - Πάρκο Ασκληπιού'' | ΕΣΠΑ 2014-2020 | 74.400,00 |
| 77 | 30-7323.1022 | Αποκατάσταση Ζημιών σε Δίκτυα Εσωτερικής και Αγροτικής Οδοποίιας,Δημοτικά Κτήρια και άλλες Δημόσιες Υποδομές στις Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων | ΥΠ.ΕΣ. | 183.251,35 |
| 78 | 30--7323.1023 | Αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο των πληγεισών περιοχών κατά την πλημμύρα της 7ης Ιουλίου | ΥΠ.ΕΣ. | 50.000,00 |
| 79 | 40-7412.0016 | Σχέδιο βελτίωσης εφαρμογής χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε έκταση 370 στρεμμάτων στην θέση Προφήτης Ηλίας του οικισμού Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 36.806,12 |
| 80 | 30-7326.1179 | Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 200.000,00 |
| 81 | 30-7322.0016 | Αναπλάσεις Παλαιοπύργου 2022 | ΣΑΤΑ | 88.000,00 |
| 82 | 30-7323.1025 | Ασφαλτοστρώσεις Δ.Τρικκαίων 2022-2023 | ΔΠ | 500.000,00 |
| 83 | 30-7323.1026 | Ασφαλτοστρώσεις Α΄ & Β΄Τομέα 2022-2023 | ΣΑΤΑ | 500.000,00 |
| 84 | 30-7322.0017 | Αστικές Αναπλάσεις Δ. Τρικκαίων 2022-2023 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 22.188.927,57 |

Παράλληλα εκτελούνται οι συχεχιζόμενες στο 2022 προμήθειες  της ΤΥ συνολικού ποσού 514.000,00€

- Προμήθεια Εκθεσιακού  Εξοπλισμού για πολιτιστικά δρώμενα  του                    74.000,00

Δήμου Τρικκαίων

- Προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενων κερκίδων στο Κάστρο της                     150.000,00

Πόλης των Τρικάλων

- Ανάπλαση Δημοτικού  SKATE PARK στο χώρο του στρατοπέδου Παπαστάθη      290.000,00

Και δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δεξιοτήτων

Θα πρέπει να αναφέρουμε όμως τις σημαντικές προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν αλλά εκκρεμεί η απόφαση ένταξης τους (τα οποία θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα μετά την απόφαση ένταξής τους) πρ/σμού  38.649.277,88 € , οι οποίες φαίνονται παρακάτω :

| - Παρεμβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων α’ προτεραιότητας του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας στο Δήμο Τρικκαίων (Πράσινο Σημείο) | 2.976.826,84 ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΕΣΠΑ 2014-2020 |
| --- | --- | --- |

- Αγροτική Οδοποιία Δήμου Τρικκαίων                          5.506.199,98    ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

- Μελέτη – Κατασκευή Ειδικών Σχολείων

(Νηπιαγωγείο,Δημοτικό, Ε.Ε.Ε.ΕΚ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)        8.886.160,00    ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Δήμου Τρικκαίων

- Συντήρηση και Επισκευή ανοιχτού χώρου Άθλησης,           637.040,00    ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Σχολικού κτιρίου και αυλείου χώρου του Δ. Τρικκαίων

- Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών  692.491,06   ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Δήμου Τρικκαίων-Αντισεισμική ενίσχυση του

Διδακτηρίου του 2ου Λυκείου Τρικάλων-Ενημέρωση,

Πληροφόρηση, Ευαισθητοποίηση

- Αστική Αναζωογόνηση στην πόλη των Τρικάλων      12.400.000,00  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

- Εκπόνηση μελετών & υλοποίησης μέτρων & μέσων

Πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δ. Τρικκαίων     550.560,00   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

- Smart Cities                                                              7.000.000,00      ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Τα έργα που είναι ενταγμένα και στα οποία ο Δήμος Τρικκαίων είναι Φορέας Υλοποίησης αλλά όχι Κύριος του ‘Εργου  πρ/σμού 33.633.418,07 €  είναι τα :

| - Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας | 31.000.000,00 |
| --- | --- |
| - Τεχνικός σύμβουλος για το έργο : Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας-ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ | 411.637,72 |
| - Κατασκευή επέκτασης διδακτηρίου 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων | 1.594.800,00 |
| - Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Τρικκαίων (συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών λειτουργίας του) –ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ - Κατασκευή εκπαιδευτικού πολυχώρου άθλησης στο ΤΕΦΑΑ Του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα | 400.000,00 |

Επίσης, έχει γίνει μεταφορά από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» των παρακάτω έργων:

- Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων

- Ψηφιακό -  Διαδραστικό Ασκληπιείο Κόζιακα

- Κατασκευή επέκτασης διδακτηρίου 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

Ως  εκ τούτου εισηγούμαστε την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2022, προϋπολογισμού 22.188.927,57€ .

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή θα καταβάλει κάθε    δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος.

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Τρικκαίων

Θεοδώρα Κ. Σαργιώτη

Πολ/κός Μηχ/κός

MA Universite Paris 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Έργα που θα ενταχθούν στο ΤΠ κατά την 1η τροποποίηση ΤΠ έτους 2022)

| ΤΙΤΛΟΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-ΤΗΣΗΣ | Π/Υ |
| --- | --- | --- |
| Ανάπλαση εισόδου ΤΚ Μεγαλοχωρίου | ΣΑΤΑ | 160.000,00 € |
| Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ Χρυσαυγής | ΣΑΤΑ | 80.000,00 € |
| Συντήρηση στεγών δημοτικών κτιρίων | ΣΑΤΑ | 30.000,00 € |
| Κατασκευή πλατείας Ριζώματος | ΣΑΤΑ | 60.000,00 € |
| Ανάπλαση πλατειών Σωτήρας | ΣΑΤΑ | 70.000,00 € |
| Κατασκευή οδικού κυκλικού κόμβου στην ΤΚ Ράξας | ΣΑΤΑ | 40.000,00 € |
| Ανάπλαση πλατείας στον Πύργο (ή Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές & κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις Ριζαριού & Πεδικοράχης) | ΣΑΤΑ | 30.000,00 € |
| Αστικές συντηρήσεις -βελτιώσεις στην ΔΕ Εστιαιώτιδας 2022 | ΣΑΤΑ | 30.000,00 € |
| Αστικές συντηρήσεις -βελτιώσεις στην ΔΕ Καλλιδένδρου 2022 | ΣΑΤΑ | 70.000,00 € |
| Αστικές συντηρήσεις -βελτιώσεις στην ΔΕ Κόζιακα 2022 | ΣΑΤΑ | 75.000,00 € |
| Αστικές συντηρήσεις -βελτιώσεις στην ΔΕ Μ. Καλυβίων 2022 | ΣΑΤΑ | 55.000,00 € |
| Αστικές συντηρήσεις -βελτιώσεις στην ΔΕ Παληοκάστρου 2022 | ΣΑΤΑ | 65.000,00 € |
| Αστικές συντηρήσεις -βελτιώσεις στην ΔΕ Παραληθαίων 2022 | ΣΑΤΑ | 45.000,00 € |
| Αστικές συντηρήσεις -βελτιώσεις στην ΔΕ Φαλώρειας 2022 | ΣΑΤΑ | 85.000,00 € |
| Πρετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης κατασκευής βάθρων για μεταλλική γέφυρα στην Μεγάρχη | ΣΑΤΑ | 20.000,00 € |
| Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης αέρα στον χώροτης πισίνας του Κλειστού Κολυμβητηρίου Τρικάλων | ΔΠ | 5.868,05 € |
| Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών για λειτουργία κλιματισμού σε Δημοτικά κτίρια | ΔΠ | 74.400,00 € |
| Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού θέρμανσης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Δημοτικών κτιρίων | ΔΠ | 74.400,00 € |
|  | Σύνολο | 1.069.668,05 € |